RAPPORT D'AUDIT TECHNIQUE CensusAnalyse Plateforme d'analyse de données census — 3 microservices Django Groupe 4 • 26 mars 2026

Ce rapport présente l'audit complet de l'état d'avancement des 3 services (service_import, service_analyse, service_visu) et du docker-compose. Chaque point est évalué avec un verdict ✅ OK, ⚠️ Partiel, ou ❌ Manquant/Cassé, accompagné des actions correctives prioritaires.

## Vue d'ensemble — Statut global des services

| Service | Statut | Résumé |
| --- | --- | --- |
| service_import | ⚠️ PARTIEL | Logique solide, mais migrations manquantes, architecture dupliquée (config/ vs service_import/), Celery non branché |
| service_analyse | ⚠️ PARTIEL | stats_app et series_app OK, mais tests_stat_app complètement vide, tests Django absents, pmdarima manquant |
| service_visu | ✅ PRESQUE OK | Très avancé : 28 tests, cartes Folium, dashboard builder. Problème critique : reportlab absent des requirements |
| docker-compose | ✅ OK | 3 services + 3 PostgreSQL + Redis correctement configurés. Variables d'env passées. |

SERVICE_IMPORT — Dev 1 — Port :8001 Upload CSV/Excel/Stata/SPSS • Détection types • Celery async • Dataset/ColonneInfo

| Critère | Verdict | Détail |
| --- | --- | --- |
| Modèles (Dataset, ColonneInfo) | ✅ OK | Dataset, ColonneInfo, TraitementLog, ExportLog bien structurés avec CASCADE delete, ordering, Meta classes |
| Vues DRF (10 endpoints) | ✅ OK | Upload, list, detail, data, update, delete, export (CSV/Excel/JSON), traitements, rollback, summary — tous implémentés |
| Détection types colonnes | ✅ OK | detect_types() : numeric, datetime, categorical, text, boolean. Flag has_date activé pour séries temporelles |
| Celery async (gros fichiers) | ⚠️ PARTIAL | tasks.py et celery.py configurés, mais UploadView traite de manière synchrone — traiter_fichier_async.delay() jamais appelé |
| URLs routing | ⚠️ PARTIAL | Deux hiérarchies parallèles : api/ (service_import/urls.py) et api/v1/ (config/urls.py). Confusion selon settings actif |
| Migrations Django | ❌ MISSING | Aucun fichier 0001_initial.py dans import_app/migrations/ — les tables Dataset, ColonneInfo, etc. n'existent pas en base |
| Tests unitaires | ✅ OK | TestDetectTypes, TestNettoyage, TestUploadView, TestDatasetDetailView, TestExportView, TestRollbackView — couverage raisonnable |
| Dockerfile | ✅ OK | python:3.11-slim, gcc/libpq-dev, EXPOSE 8001. Remarque : utilise runserver (à remplacer par Gunicorn en prod) |
| requirements.txt | ✅ OK | Django, DRF, pandas, numpy, celery, redis, openpyxl, xlrd, psycopg2-binary — toutes dépendances présentes |
| DJANGO_SETTINGS_MODULE | ❌ MISSING | manage.py pointe sur settings racine (SQLite), config/ pointe sur PostgreSQL. Architecture dupliquée à nettoyer |

🔴 🔴 Actions critiques — service_import - Créer les migrations : python manage.py makemigrations import_app && python manage.py migrate - Unifier la configuration : supprimer le dossier service_import/ racine, garder uniquement config/ comme structure standard - Corriger manage.py : DJANGO_SETTINGS_MODULE = "config.settings" (et non "settings") - Brancher Celery : appeler traiter_fichier_async.delay(dataset_id) dans UploadView pour les fichiers > seuil - Unifier les routes : utiliser /api/v1/ partout

SERVICE_ANALYSE — Dev 2 — Port :8002 Stats univariées/bivariées • Chi2, ANOVA, t-test • ARIMA, Prophet • Sélection automatique

### stats_app — Statistiques descriptives et bivariées

| Critère | Verdict | Détail |
| --- | --- | --- |
| Analyses univariées | ✅ OK | univariee(), ic(), normalite(), histogramme(), boxplot(), frequences() — 38 endpoints câblés |
| Analyses bivariées | ✅ OK | correlation_bi(), regression(), matrice_correlation(), scatter(), contingence(), stats_groupees() — tout implémenté |
| Engines SciPy/Statsmodels | ✅ OK | scipy.stats utilisé partout (pearsonr, f_oneway, chi2, ttest_ind, mannwhitneyu) + statsmodels OLS |
| selector.py | ✅ OK | suggest_test(col_x_type, col_y_type, nb_groups) — logique complète Chi2/t-test/ANOVA/Kruskal |
| Tests Django (stats_app) | ❌ MISSING | tests.py vide (4 lignes) — aucun test réel |

### tests_stat_app — Chi2, ANOVA, t-test

| Critère | Verdict | Détail |
| --- | --- | --- |
| Vues (views.py) | ❌ MISSING | Fichier de 8 lignes : juste des imports et commentaires "À implémenter par Dev 2". Aucune vue fonctionnelle |
| URLs (urls.py) | ❌ MISSING | Toutes les routes commentées — aucun endpoint accessible |
| Engines (engines/tests.py) | ⚠️ PARTIAL | test_normalite (Shapiro/KS/Anderson), test_student, test_anova, test_chi2 OK. Manquent : Wilcoxon, Dunn, Fisher exact |
| selector.py | ✅ OK | selectionner_test(type_variable, nb_groupes, apparie, normal) — logique complète avec fallback |
| Tests Django | ❌ MISSING | test_placeholder() seulement — aucun test réel |

### series_app — Séries temporelles ARIMA & Prophet

| Critère | Verdict | Détail |
| --- | --- | --- |
| ARIMA (engines/series.py) | ✅ OK | prevoir_arima() avec pmdarima auto-ARIMA, decomposer(), tester_stationnarite() (ADF + KPSS) |
| Prophet (utils/series.py) | ✅ OK | fit_prophet() implémenté, views.py prophet_forecast() fonctionnel |
| URLs series_app | ✅ OK | 3 routes : stationarity, arima, prophet — correctement câblées |
| Tests Django (series_app) | ❌ MISSING | tests.py vide (4 lignes) — aucun test réel |

### Configuration & dépendances

| Critère | Verdict | Détail |
| --- | --- | --- |
| api_client.py | ✅ OK | get_dataset(), get_colonnes(), get_donnees_page() avec fallback mock robuste (500 lignes simulées) |
| Config analyse/ vs config/ | ⚠️ PARTIAL | manage.py → analyse.settings (SQLite). Dockerfile → config.wsgi (PostgreSQL). Risque de confusion en dev |
| requirements.txt | ⚠️ PARTIAL | scipy, statsmodels, prophet, scikit-learn présents. Manque : pmdarima (utilisé dans engines/series.py) |

🔴 🔴 Actions critiques — service_analyse - Implémenter tests_stat_app/views.py : NormaliteView, ComparaisonView, IndependanceView, SelectionView - Décommenter tous les URLs dans tests_stat_app/urls.py - Ajouter pmdarima dans requirements.txt (import pmdarima as pm utilisé mais absent) - Corriger manage.py : os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "config.settings") - Écrire les tests Django pour les 3 apps (stats_app, tests_stat_app, series_app)

⚠️ ⚠️ Points importants — service_analyse - Ajouter Fisher exact et Wilcoxon dans tests_stat_app/engines/tests.py - Supprimer l'ancien dossier analyse/ pour éviter la confusion de configuration

SERVICE_VISU — Dev 3 — Port :8003 Cartes Folium Sénégal • Dashboard Chart.js • Export PDF • Partage par token

### cartes_app — Cartes choroplèthes du Sénégal

| Critère | Verdict | Détail |
| --- | --- | --- |
| Choroplèthe (maps.py) | ✅ OK | generer_choropletre() : palette, légende 5 plages, labels nom+valeur, flèche Nord, fond blanc, zoom interactif |
| Heatmap | ✅ OK | generer_heatmap() : gradient, intensité optionnelle, HeatMap plugin Folium |
| Points | ✅ OK | generer_carte_points() : MarkerCluster, labels, couleurs, sampling 5000 points max |
| Comparaison | ✅ OK | generer_comparaison() : 2 choroplèthes côte à côte |
| client_import.py | ✅ OK | SERVICE_IMPORT_URL configurable via .env, 6 endpoints + pagination auto + ImportClientError |
| GeoJSON Sénégal | ⚠️ PARTIAL | Commande charger_geojson OK, modèle GeoJSONRegion OK, mais aucun fichier .geojson fourni par défaut → chargement manuel requis |
| Partage par token | ✅ OK | share_token UUID auto, CarteShareAPIView, carte_share_view(), template carte_share.html |
| Tests cartes_app | ⚠️ PARTIAL | 14 tests : CRUD, share, choroplèthe. Manquent : tests heatmap, points, comparaison (~50% couverture) |

### dashboard_app — Builder de graphiques & Export PDF

| Critère | Verdict | Détail |
| --- | --- | --- |
| bar, line, pie | ✅ OK | _config_bar(), _config_line(), _config_pie() — barres groupées, tension ligne, camembert avec agrégation |
| scatter, histogram, table | ✅ OK | _config_scatter() (sampling 500), _config_histogram() (20 bins), _config_table() (50 lignes) |
| heatmap widget | ⚠️ PARTIAL | TYPE_CHOICES contient "heatmap" mais _config_heatmap() absent dans builder.py — erreur à l'appel |
| Export PDF ReportLab | ❌ MISSING | engines/export.py rédigé avec ReportLab, mais reportlab ABSENT de requirements.txt → ImportError garanti en prod |
| Partage dashboard par token | ✅ OK | DashboardShareAPIView, dashboard_share_view(), template dashboard_share.html, token UUID auto |
| Filtres par colonne | ✅ OK | Filtres sur chaque widget implémentés dans les views |
| Tests dashboard_app | ⚠️ PARTIAL | 16 tests : CRUD, widgets, preview bar/pie. Manquent : scatter, histogram, table, heatmap (~50% couverture) |

### Configuration service_visu

| Critère | Verdict | Détail |
| --- | --- | --- |
| SERVICE_IMPORT_URL (.env) | ✅ OK | os.environ.get("SERVICE_IMPORT_URL", "http://localhost:8001") — configurable correctement |
| Design Cloud Dancer 2026 | ✅ OK | main.css : 850 lignes de design tokens, DM Sans + Fraunces + DM Mono, sidebar bleu-nuit #1A2332 |
| Migrations | ✅ OK | 0001_initial.py et 0002_alter_dashboard_options présents — tables créées correctement |

🔴 🔴 Actions critiques — service_visu - Ajouter reportlab dans requirements.txt (ex: reportlab==4.0.9) — sans ça, export PDF échoue avec ImportError - Implémenter _config_heatmap() dans engines/builder.py, ou retirer "heatmap" de Widget.TYPE_CHOICES - Fournir le fichier senegal_regions.geojson ou un script de chargement initial automatique

⚠️ ⚠️ Points importants — service_visu - Compléter les tests cartes_app : ajouter tests pour heatmap, points, comparaison - Compléter les tests dashboard_app : ajouter preview scatter, histogram, table

DOCKER-COMPOSE — Intégration globale 3 services + 3 PostgreSQL + Redis + réseau census_net

| Critère | Verdict | Détail |
| --- | --- | --- |
| 3 services (ports) | ✅ OK | service_import :8001, service_analyse :8002, service_visu :8003 — correctement définis |
| 3 bases PostgreSQL séparées | ✅ OK | db_import (census_import), db_analyse (census_analyse), db_visu (census_visu) — isolation totale, 3 volumes pgdata_* |
| Redis :6379 | ✅ OK | redis:7-alpine, port 6379 exposé — infrastructure Celery prête |
| DJANGO_SETTINGS_MODULE | ✅ OK | Passé explicitement : config.settings — corrige l'ambiguité des services |
| SERVICE_IMPORT_URL inter-services | ✅ OK | http://service_import:8001 passé à analyse et visu — communication intra-réseau correcte |
| Dépendances entre services | ✅ OK | depends_on correctement chaîné : visu attend import+analyse, analyse attend import |
| Volumes bind-mount | ✅ OK | ./service_X:/app — hot-reload en dev, persistance PostgreSQL assurée |
| Variables d'env sensibles | ⚠️ PARTIAL | DB_USER, DB_PASSWORD, SECRET_KEY absents du docker-compose.yml — chargés via .env (risque si .env absent) |
| Commande runserver vs Gunicorn | ⚠️ PARTIAL | service_visu utilise Gunicorn (Dockerfile). service_import et service_analyse utilisent runserver (pas prod-ready) |

⚠️ ⚠️ Points importants — docker-compose - Vérifier que .env est bien présent avec SECRET_KEY_*, DB_PASSWORD, etc. — fournir .env.example complet - Remplacer runserver par Gunicorn dans les Dockerfiles de service_import et service_analyse - Ajouter healthcheck: sur les bases PostgreSQL pour éviter les race conditions au démarrage

PLAN D'ACTION CONSOLIDÉ Priorités par ordre d'urgence pour finaliser le projet

### 🔴 Priorité 1 — Bloquants (à faire immédiatement)

| # | Service | Action | Dev |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | service_import | python manage.py makemigrations import_app && migrate — tables absentes en base | Dev 1 |
| 2 | service_import | Unifier architecture : supprimer service_import/ racine, garder config/ uniquement | Dev 1 |
| 3 | service_import | Corriger manage.py : DJANGO_SETTINGS_MODULE = "config.settings" | Dev 1 |
| 4 | service_visu | Ajouter reportlab dans requirements.txt — export PDF plante au démarrage | Dev 3 |
| 5 | service_analyse | Implémenter tests_stat_app/views.py et décommenter urls.py — app 100% vide | Dev 2 |
| 6 | service_analyse | Ajouter pmdarima dans requirements.txt — import utilisé mais absent | Dev 2 |

### ⚠️ Priorité 2 — Importants (avant intégration)

| # | Service | Action | Dev |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | service_import | Brancher Celery dans UploadView : traiter_fichier_async.delay(dataset_id) | Dev 1 |
| 8 | service_visu | Implémenter _config_heatmap() dans builder.py ou retirer du modèle Widget | Dev 3 |
| 9 | service_visu | Fournir senegal_regions.geojson ou script de chargement initial automatique | Dev 3 |
| 10 | service_analyse | Écrire tests Django pour stats_app, tests_stat_app, series_app | Dev 2 |
| 11 | service_visu | Compléter tests : heatmap, points, comparaison, scatter, histogram, table | Dev 3 |
| 12 | docker-compose | Ajouter healthcheck PostgreSQL + remplacer runserver par Gunicorn (Dev 1 & 2) | Tous |

💡 Bon à savoir service_visu (Dev 3) est le service le plus avancé et le plus solide — cartes Folium opérationnelles, dashboard builder complet, design Cloud Dancer 2026. Une seule variable à changer suffit pour brancher les vrais services : SERVICE_IMPORT_URL dans .env.